浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人： 郎文昌                               填表日期：2015 年 1月 25 日

| 立项 信息 | 项目名称 | 技术成果转让（一种高效动态耦合磁控弧源装置和一种多结构耦合磁场兼容的离子镀装置） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 上海沃家真空设备科技有限公司（横向课题） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2013年11月至2014年12月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 郎文昌 | 助研 |  |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 总体方案，图纸，样机制作 |  |
|  |  | 高斌 | 副研 |  |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 有限元分析 |  |
|  |  | 谢婷婷 | 初研 |  |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | CAD图纸 |  |
|  |  | 赵战锋 | 高级程序员 |  |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 结构设计 |  |
|  |  | 钟雷 | 工程师 |  |  |  | 上海沃家真空设备科技有限公司 |  |  | 实验，规律总结 |  |
|  |  | 徐路 | 研究员 |  |  |  | 上海沃家真空设备科技有限公司 |  |  | 实验，规律总结 |  |
|  | 经费总额 | 4万元 | 其中 拨款 |  |  |  | 万元 | 其他经费 来源及金额 |  | 4万元 |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  |  | 万元 | 材料费 |  | 0.2万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 0万元 | 燃料动力费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  |  | 1.2万元 | 会议费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 0万元 | 劳务费 |  | 1万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 0.2万元 | 专家咨询费 |  | 1万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  | 0.4万元 |  |  |  |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 4万元 |  |  | 未拨入 | 0 万元 |  | 实际经费使用总额 | 4万元 |
|  | 阶段性成果 | 图纸、样机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  | 万元 |  | 材料费 |  | 0.18176万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 万元 |  | 燃料动力费 |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 1.24486万元 |  | 会议费 |  | 万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 万元 |  | 劳务费 |  | 1万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 0.173380万元 |  | 专家咨询费 |  | 1万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 0.4万元 |  | 外协费拨出 |  | 万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 图纸，样机，一套高效动态耦合磁控弧源装置及多结构耦合磁场兼容的离子镀装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 | 已结清 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 | 2015.3.17 |  |  | 验收组织单位 |  |  |  | 上海沃家真空设备科技有限公司 |  |  |
|  | 验收组成员 | 陈伟 林锡强 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 | 同意验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。