浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：吴百中                          填表日期：2018年3月 7日

| 立项 信息 | 项目名称 | 金属硬密封双闸板平板板闸阀开发 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 横向：方圆阀门集团有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2014.1——2016.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 | 方圆阀门集团有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 吴百中 | 教授 |  |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 项目负责 |  |
|  |  | 高 斌 | 副研究员 |  |  |  |  |  |  | 有限元分析 |  |
|  |  | 朗文昌 | 博士 |  |  |  |  |  |  | 模具及材料 |  |
|  |  | 宋 荣 | 副教授 |  |  |  |  |  |  | 结构设计 |  |
|  |  | 林潘忠 | 硕士 |  |  |  |  |  |  | 结构设计 |  |
|  |  | 鲁建明 | 总工 |  |  |  | 方圆阀门集团有限公司 |  |  | 参与设计及样机试制 |  |
|  |  | 李贤义 | 工程师 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 王卫东 | 助理工程师 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 廖艳银 | 技术员工 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 朱佑良 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 谢品芳 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 柯光姆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费总额 | 30万元 | 其中拨款 |  |  |  |  | 其他经费 来源及金额 |  | 30万元 |  |
|  | 经费预算 （项目申请时的预算，必填） | 设备费 |  |  |  |  | 0万元 | 材料费（资料费） |  | 10万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 3万元 | 燃料动力费 |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  |  | 2．9万元 | 会议费 |  | 万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 万元 | 劳务费 |  | 10万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 万元 | 专家咨询费 |  | 2万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  | 2.1万元 |  |  |  |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 30万元 |  |  | 未拨入 | 0万元 |  | 实际经费使用总额 | 30万元 |
|  | 阶段性成果 | 样机设计与部分毛坯制作中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 （填项目已经报销的经费，如果还没有报销，不填） | 设备费 |  |  |  | 万元 |  | 材料费（资料费） |  | 10.193736万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 3.0万元 |  | 燃料动力费 |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 2.626264万元 |  | 会议费 |  | 万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 万元 |  | 劳务费 |  | 9.96万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 0.12万元 |  | 专家咨询费 |  | 2.0万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 2.1万元 |  |  |  | 万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 样机设计与部分毛坯制作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 | 报完 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 | 2017.6.14 |  |  | 验收组织单位 |  |  |  | 方圆阀门集团有限公司 |  |  |
|  | 验收组成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 | 结题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |