浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：  章晓春                               填表日期： 2014年 1 月 10日

| 立项 信息 | 项目名称 | 澳式剩余电流保护墙壁开关研发 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 温州宝丰电气有限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2011-10-10至2013-12-31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 章晓春 | 讲师 |  |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 电路设计 |  |
|  |  | 陈宣荣 | 副教授 |  |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 结构设计 |  |
|  |  | 周洪力 | 工程师 |  |  |  | 温州宝丰电气有限公司 |  |  | 样品试制 |  |
|  | 经费总额 | 15万元 | 其中 拨款 |  |  |  | 0万元 | 其他经费 来源及金额 |  | 15 万元 |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  |  | 0万元 | 材料费（资料费） |  | 万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 0万元 | 燃料动力费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  |  | 1万元 | 会议费 |  | 1.5万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 1万元 | 劳务费 |  | 7.5万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 0.45万元 | 专家咨询费 |  | 1.5万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  | 1.05万元 | 其他 |  | 1 万元 |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 10 万元 |  |  | 未拨入 | 5 万元 |  | 实际经费使用总额 | 10万元 |
|  | 阶段性成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  | 0万元 |  | 材料费（资料费） |  | 0.0606万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 0万元 |  | 燃料动力费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 0.6695万元 |  | 会议费 |  | 1.25万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 0.728万元 |  | 劳务费 |  | 3.75万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 0.26万元 |  | 专家咨询费 |  | 1.25万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 0.7万元 |  | 其他 |  | 1.3319万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 | 已报完 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 | 2014-1-10 |  |  | 验收组织单位 |  |  |  | 温州宝丰电气有限公司 |  |  |
|  | 验收组成员 | 刘允莲，周志和 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 | 结题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |