浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：何庆稀                         填表日期： 2018年 1 月 20 日

| 立项 信息 | 项目名称 | 高性能智能电动执行器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 温州职业技术学院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2013.10至 2015.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 | 浙江澳翔自控科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 |  |  |  |  | 承担任务 |  |  |  |
|  |  | 何庆稀 | 副教授 | 温州职业技术学院 |  |  |  |  | 总体方案设计及校企联系 |  |  |  |
|  |  | 项筱洁 | 副教授 | 温州职业技术学院 |  |  |  |  | 总体方案设计及校内工作协调 |  |  |  |
|  |  | 蔡东敏 | 高级 工程师 | 浙江澳翔自控科技有限公司 |  |  |  |  | 产品试制及企业工作落实 |  |  |  |
|  |  | 陈德存 | 讲师 | 温州职业技术学院 |  |  |  |  | 总体方案设计及结构设计 |  |  |  |
|  |  | 邱建忠 | 高级工程师 | 浙江澳翔自控科技有限公司 |  |  |  |  | 方案设计、结构设计、产品性能测试 |  |  |  |
|  |  | 闵林锋 | 工程师 | 温州市职业中专 |  |  |  |  | 方案设计、结构设计、产品性能测试 |  |  |  |
|  |  | 王丽丹 | 工程师 | 温州市图书馆 |  |  |  |  | 外文资料翻译及日常事务处理 |  |  |  |
|  |  | 余秋龙 | 工程师 | 温州江南药机 |  |  |  |  | 外协业务处理 |  |  |  |
|  |  | 陈酉权 | 学生 | 温州职业技术学院 |  |  |  |  | 产品三维模型创建、工程图绘制 |  |  |  |
|  |  | 张峰祥 | 学生 | 温州职业技术学院 |  |  |  |  | 产品三维模型创建、工程图绘制 |  |  |  |
|  |  | 朱广建 | 学生 | 温州职业技术学院 |  |  |  |  | 产品三维模型创建、工程图绘制 |  |  |  |
|  |  | 陈 淮 | 学生 | 温州职业技术学院 |  |  |  |  | 产品三维模型创建、工程图绘制 |  |  |  |
|  | 经费总额 | 25万元 | 其中 拨款 | 0万元 |  |  | 其他经费 来源及金额 |  |  |  | 企业提供经费25.0万元 |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  | 8.5万元 |  |  | 材料费 |  |  |  | 2.5万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  | 万元 |  |  | 燃料动力费 |  |  |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  | 2.0万元 |  |  | 会议费 |  |  |  | 万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  | 万元 |  |  | 劳务费 |  |  |  | 10.0万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  | 0.25万元 |  |  | 专家咨询费 |  |  |  | 万元 |  |
|  |  | 管理费 |  | 1.75万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 10万元 | 未拨入15万元 |  |  | 万元 |  |  |  | 实际经费使用总额 | 10万元 |
|  | 阶段性成果 | 产品样机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  | 万元 |  | 材料费 |  |  | 3.7万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 万元 |  | 燃料动力费 |  |  |  |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 0.234万元 |  | 会议费 |  |  | 万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 万元 |  | 劳务费 |  |  | 5.31万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 0.056万元 |  | 专家咨询费 |  |  | 万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 0.7万元 |  | 外协费拨出 |  |  | 万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 | 2016.7 |  |  | 验收组织单位 |  |  |  |  | 浙江澳翔自控科技有限公司 |  |  |
|  | 验收组成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 | 结题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。