浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：   叶展翔                                   填表日期：2018年3月1 日

| 立项 信息 | 项目名称 | 信息系统安全评估技术服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 温州职业技术学院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2015.6 至 2016.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 | 浙江豪联信息科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 叶展翔 | 高工 |  |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 项目管理 |  |
|  |  | 刘世华 | 高工 |  |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 技术支持 |  |
|  |  | 张雅洁 | 讲师 |  |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 技术支持 |  |
|  |  | 吴晓胜 | 工程师 |  |  |  | 温州职业技术学校 |  |  | 技术支持 |  |
|  |  | 傅彬彬 | 工程师 |  |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 系统管理 |  |
|  |  | 张浩 | 讲师 |  |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 系统管理 |  |
|  |  | 李文杰 | 高工 |  |  |  | 杭州安恒信息技术有限公司 |  |  | 技术指导 |  |
|  |  | 萧国亮 | 高工 |  |  |  | 杭州安恒信息技术有限公司 |  |  | 技术指导 |  |
|  |  | 陈琼 | 工程师 |  |  |  | 温州豪联信息科技有限公司 |  |  | 项目协调 |  |
|  |  | 林庆群 | 工程师 |  |  |  | 温州豪联信息科技有限公司 |  |  | 项目协调 |  |
|  |  | 陈桂璋 | 工程师 |  |  |  | 温州豪联信息科技有限公司 |  |  | 客户需求沟通 |  |
|  |  | 温志右 | 工程师 |  |  |  | 温州豪联信息科技有限公司 |  |  | 客户需求沟通 |  |
|  |  | 金茹茹 | 工程师 |  |  |  | 温州豪联信息科技有限公司 |  |  | 客户需求沟通 |  |
|  |  | 林初景 | 工程师 |  |  |  | 温州豪联信息科技有限公司 |  |  | 技术支持 |  |
|  |  | 项佳明 | 工程师 |  |  |  | 温州豪联信息科技有限公司 |  |  | 技术支持 |  |
|  |  | 潘婷婷 | 工程师 |  |  |  | 温州豪联信息科技有限公司 |  |  | 技术支持 |  |
|  |  | 王芙蓉 | 工程师 |  |  |  | 温州豪联信息科技有限公司 |  |  | 技术支持 |  |
|  |  | 孙陈杰 | 工程师 |  |  |  | 温州豪联信息科技有限公司 |  |  | 技术支持 |  |
|  | 经费总额 | 16 万元 | 其中 拨款 |  |  |  | 万元 | 其他经费 来源及金额 |  | 16万 |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  |  | 万元 | 材料费（资料费） |  | 万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 万元 | 燃料动力费 |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  |  | 2.5万元 | 会议费 |  | 万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 万元 | 劳务费 |  | 8.2万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 1.18万元 | 专家咨询费 |  | 3万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  | 1.12万元 |  |  |  |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 16 万元 |  |  | 未拨入 | 0 万元 |  | 实际经费使用总额 | 12.8314万元 |
|  | 阶段性成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  | 万元 |  | 材料费（资料费） |  | 万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 万元 |  | 燃料动力费 |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 0.5114万元 |  | 会议费 |  | 万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 万元 |  | 劳务费 |  | 8.2万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 万元 |  | 专家咨询费 |  | 3.0万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 1.12万元 |  |  |  | 万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 | 未报完 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 | 2017.3.15 |  |  | 验收组织单位 |  |  |  | 浙江豪联信息科技有限公司 |  |  |
|  | 验收组成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 | 结题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。